CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TƯ VẤN CIC

KẾ HOẠCH KINH DOANH 5 NĂM
(2026 – 2030)

Dự án Phát triển và Thương mại hóa
Nền tảng Môi trường Dữ liệu Chung BIM CDE CIC

| Đơn vị chủ trì | Công ty CP Công nghệ và Tư vấn CIC |
| --- | --- |
| Sản phẩm | Nền tảng CDE BIM – "Make in Vietnam" |
| Tổng vốn CAPEX | 25,1 tỷ VNĐ (CIC 70% + NATIF 30%) |
| Doanh thu 5 năm | 252,6 tỷ VNĐ |
| NPV / IRR | +20,0 tỷ VNĐ / ~32% |
| Hoàn vốn | Quý I/2030 (~3,5 năm) |

Tháng 06/2026

| Thông tin | Chi tiết |
| --- | --- |
| Đơn vị chủ trì | Công ty CP Công nghệ và Tư vấn CIC (tiền thân: Trung tâm Tin học – Bộ Xây dựng) |
| Tên sản phẩm | Nền tảng Môi trường dữ liệu chung BIM CDE CIC – "Make in Vietnam" |
| Giai đoạn R&D | 10 tháng (09/2026 – 06/2027) |
| Tổng vốn đầu tư CAPEX | 25,1 tỷ VNĐ (CIC 70% + NATIF 30%) |
| Doanh thu dự kiến 5 năm | 252,6 tỷ VNĐ |
| NPV (WACC 12%) | +20,0 tỷ VNĐ |
| IRR | ~32% |
| Hoàn vốn lũy kế | Quý I/2030 (~3,5 năm sau thương mại hóa) |
| Ngày lập | Tháng 06/2026 |

MỤC LỤC

1. Căn cứ pháp lý

2. Tổng quan dự án & Mô hình vận hành

3. Phân tích thị trường & Cạnh tranh

4. Sản phẩm & Mô hình kinh doanh

5. Tổ chức nhân sự

6. Giả định tài chính cốt lõi

7. Kế hoạch chi phí đầu tư (CAPEX)

8. Kế hoạch chi phí vận hành (OPEX)

9. Kế hoạch doanh thu

10. Kết quả tài chính & Dòng tiền

11. Phân tích độ nhạy

12. Quản trị rủi ro

13. KPI & Mốc đánh giá

1. CĂN CỨ PHÁP LÝ

1.1. Luật

| # | Văn bản pháp luật | Nội dung liên quan đến dự án |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luật Xây dựng 135/2025/QH15 (hiệu lực 01/07/2026) | Quy định bắt buộc áp dụng BIM trong dự án đầu tư công nhóm A, B từ 01/07/2026; thiết lập nền tảng pháp lý cho chuyển đổi số ngành xây dựng. |
| 2 | Luật Công nghiệp Công nghệ số 2025 | Xác định sản phẩm phần mềm CDE là sản phẩm CNTS trọng điểm; ưu đãi thuế TNDN cho doanh nghiệp phát triển sản phẩm CNTS Make in Vietnam. |
| 3 | Luật An ninh mạng 116/2025/QH15 | Yêu cầu lưu trữ dữ liệu quan trọng quốc gia trên hạ tầng trong nước; CDE CIC tuân thủ bằng mô hình Cloud-First sử dụng nhà cung cấp nội địa. |
| 4 | Luật Chuyển đổi số 148/2025/QH15 | Thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý đầu tư xây dựng; tạo hành lang pháp lý cho giao dịch điện tử, chữ ký số trong phê duyệt hồ sơ dự án. |
| 5 | Luật Công nghệ thông tin (sửa đổi) | Ưu tiên sử dụng sản phẩm CNTT trong nước cho cơ quan nhà nước (Điều 31 Luật CNTS). |

1.2. Nghị định

| # | Văn bản | Nội dung liên quan |
| --- | --- | --- |
| 1 | NĐ 77/2026/NĐ-CP | Quy định về Quỹ Đổi mới Công nghệ Quốc gia (NATIF) — căn cứ để xin tài trợ 30% CAPEX phát triển R&D. |
| 2 | NĐ 353/2025/NĐ-CP | Chính sách ưu đãi cho công nghiệp CNTS: miễn thuế TNDN 4 năm đầu, giảm 50% cho 9 năm tiếp theo đối với sản phẩm CNTS trọng điểm. |
| 3 | NĐ 13/2023/NĐ-CP | Bảo vệ dữ liệu cá nhân — CDE CIC tuân thủ quy định về xử lý, lưu trữ dữ liệu người dùng trên hạ tầng nội địa. |
| 4 | NĐ 111/2024/NĐ-CP | Nền tảng Trao đổi dữ liệu quốc gia (NDXP) — CDE CIC liên thông API qua NDXP để đồng bộ dữ liệu với CSDL Xây dựng quốc gia. |
| 5 | NĐ Quản lý chi phí ĐTXD | Chi phí thuê CDE được hạch toán vào chi phí quản lý dự án (Điều 5.1.d) hoặc chi phí tư vấn (Điều 5.1.đ) — hợp thức hóa ngân sách mua sắm CDE cho dự án công. |

1.3. Thông tư, Quy chuẩn & Tiêu chuẩn

| # | Văn bản | Nội dung liên quan |
| --- | --- | --- |
| 1 | TT 47/2026/TT-BCA → QCVN 12:2026/BCA | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An ninh mạng (22 nhóm tiêu chí) — CDE CIC phải đạt chứng nhận hợp quy QCVN 12 trước khi thương mại hóa cho khối B2G. |
| 2 | TT 31/2025/TT-BKHCN | Danh mục sản phẩm CNTS trọng điểm — căn cứ để CDE CIC đăng ký hưởng ưu đãi thuế theo NĐ 353. |
| 3 | TT 24/2025/TT-BXD | Mã định danh dự án xây dựng (13 ký tự) và quy hoạch (12 ký tự) — CDE CIC tích hợp mã định danh theo tiêu chuẩn này để liên thông dữ liệu quốc gia. |
| 4 | TCVN 14177-1:2024 | Tiêu chuẩn quốc gia về BIM (tương đương ISO 19650) — CDE CIC triển khai 4 vùng dữ liệu (WIP → Shared → Published → Archive) theo đúng tiêu chuẩn. |
| 5 | ISO 19650-1:2018 / -2:2018 | Tiêu chuẩn quốc tế về quản lý thông tin xây dựng sử dụng BIM — nền tảng thiết kế kiến trúc phần mềm CDE CIC. |

2. TỔNG QUAN DỰ ÁN & MÔ HÌNH VẬN HÀNH

2.1. Bối cảnh và Tầm nhìn

Dự án phát triển nền tảng Môi trường dữ liệu chung BIM CDE CIC phục vụ ngành xây dựng tại Việt Nam. Sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế (ISO 19650) về quản lý thông tin xây dựng, xử lý mô hình 3D (IFC/WebGL) và tuân thủ quy chuẩn an ninh mạng quốc gia QCVN 12:2026/BCA.

Tầm nhìn đến 2030: Trở thành nền tảng CDE Make in Vietnam hàng đầu cho khối dự án đầu tư công và cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng, chiếm 22–28% thị phần CDE trong nước.

2.2. Tiến độ triển khai

• Thời gian R&D: ~10 tháng, bắt đầu từ 09/2026, hoàn thành các phân hệ cốt lõi vào 06/2027.

• Thời điểm thương mại hóa: Dự kiến phát sinh doanh thu từ giữa năm 2027 (H2/2027).

• Mô hình hạ tầng: Cloud-First — 100% hạ tầng SaaS đặt tại Việt Nam (Viettel Cloud, VNPT Cloud, CMC Cloud) để tuân thủ Luật An ninh mạng và NĐ 13/2023/NĐ-CP.

| Giai đoạn | Hoạt động | Thời gian | Q3/26 | Q4/26 | Q1/27 | Q2/27 | H2/27 | 2028–2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R&D | Thiết lập dự án & tuyển dụng đội ngũ | 09–12/2026 | ██ | ██ |  |  |  |  |
| R&D | Phát triển phân hệ lõi WebGL/IFC | 12/2026–04/2027 |  | ██ | ██ | ██ |  |  |
| R&D | Kiểm thử & chứng nhận QCVN 12 | 04–06/2027 |  |  |  | ██ |  |  |
| Thương mại | Ra mắt MVP & ký HĐ thử nghiệm | 06–12/2027 |  |  |  |  | ██ |  |
| Thương mại | Mở rộng thương mại diện rộng | 2028–2030 |  |  |  |  |  | ██ |

2.3. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư ban đầu (CAPEX)

Tổng vốn đầu tư CAPEX giai đoạn R&D và chuẩn bị thương mại (2026–2027): 25,1 tỷ VNĐ.

| Nguồn vốn | Giá trị | Tỷ trọng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Vốn đối ứng CIC | 17,6 tỷ VNĐ | 70% | Từ dòng tiền hoạt động kinh doanh hiện tại của CIC |
| Tài trợ NATIF | 7,5 tỷ VNĐ | 30% | Tài trợ không hoàn lại theo NĐ 77/2026/NĐ-CP cho phần R&D công nghệ lõi |

2.4. Phân định vai trò trong hệ sinh thái số xây dựng

| Hệ thống | Vai trò | Phạm vi |
| --- | --- | --- |
| CSDL Quốc gia (Bộ XD) | Data Warehouse (Kho dữ liệu tĩnh) | Lưu trữ, thống kê, báo cáo tổng hợp toàn quốc |
| CDE CIC | Production Tool (Nhà máy xử lý) | Vận hành hàng ngày: phê duyệt, cộng tác, quản lý dự án BIM |
| Liên thông | API qua NDXP (NĐ 111/2024) | Đồng bộ mã dự án 13 ký tự, mã quy hoạch 12 ký tự |

3. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG & CẠNH TRANH

3.1. Quy mô thị trường CDE tại Việt Nam

| Chỉ số | 2024 (ước tính) | 2027 (dự báo) | 2030 (dự báo) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tổng số kỹ sư xây dựng đang hoạt động | ~500.000 | ~530.000 | ~560.000 |
| Tỷ lệ sử dụng BIM | ~5% | ~10% | ~18% |
| Số người dùng BIM | ~25.000 | ~53.000 | ~100.000 |
| Tỷ lệ sẵn sàng trả phí CDE SaaS | ~10% | ~15% | ~40% |
| TAM (Total Addressable Market) | ~2.500 | ~8.000 | ~40.000 |

Nguồn dự báo: Xu hướng tăng trưởng dựa trên Luật Xây dựng 2025 bắt buộc BIM cho dự án công nhóm A, B từ 07/2026; mở rộng dần xuống nhóm C từ 2028.

CDE CIC mục tiêu thị phần 2030: 11.000 users SaaS / 40.000 TAM = ~28% — tham vọng nhưng khả thi nhờ lợi thế vị thế CIC/Bộ Xây dựng và chứng nhận QCVN 12.

3.2. Phân tích đối thủ cạnh tranh

Đối thủ quốc tế

| Sản phẩm | Nhà cung cấp | Giá (USD/user/tháng) | Nhược điểm tại VN |
| --- | --- | --- | --- |
| Autodesk Construction Cloud | Autodesk (Mỹ) | 60–100 | Đắt (~1,5–2,5 triệu VNĐ/user/tháng theo tỷ giá 25.500 VNĐ/USD), server nước ngoài, không tuân thủ QCVN 12 |
| Trimble Connect | Trimble (Mỹ) | 25–50 | Server nước ngoài, thiếu nội địa hóa định mức/đơn giá VN |
| Bentley ProjectWise | Bentley (Mỹ) | Theo dự án | Chi phí triển khai rất cao, phù hợp doanh nghiệp đa quốc gia |

Đối thủ nội địa

| Sản phẩm | Đơn vị | Thế mạnh | Hạn chế |
| --- | --- | --- | --- |
| NovaCDE (Hài Hòa) | Hài Hòa JSC | Sao Khuê 2024, GIS 3D, hạ tầng giao thông | Tập trung SME, chưa phủ rộng B2G |
| VinaCDE (TGL Solutions) | TGL Solutions | ISO 19650, 4 vùng dữ liệu | Đội ngũ nhỏ, chưa có QCVN 12 |
| ADSCivil CDE (Baezeni) | Baezeni | Chuyên hạ tầng giao thông, >30 format | Thị trường ngách, ít phân hệ |
| BuildTab CDE+ | BuildTab | Real-time collaboration, phê duyệt điện tử | Chưa có Digital Twin, GIS |
| BIMNEXT (DP Unity) | DP Unity | BIM trên GIS, quản lý tiến độ/sản lượng | Chưa có 5D chi phí |

Mức giá CDE nội địa: 200.000 – 700.000 VNĐ/user/tháng (~15–30% giá quốc tế).

3.3. Lợi thế cạnh tranh CDE CIC ("Đại dương xanh")

CDE CIC nhắm vào phân khúc dự án đầu tư công trọng điểm + hệ thống quản lý nhà nước — khoảng trống mà chưa đối thủ nội địa nào chiếm lĩnh, dựa trên 3 lợi thế cốt lõi:

1. Chứng nhận hợp quy QCVN 12:2026/BCA — vũ khí pháp lý để tham gia đấu thầu dự án công (yêu cầu bắt buộc từ 07/2026).

2. Liên thông NDXP/CSDL quốc gia — tích hợp mã định danh dự án 13 ký tự, mã quy hoạch 12 ký tự theo TT 24/2025/TT-BXD.

3. Domain Knowledge 5D — tích hợp hệ thống định mức, đơn giá của Bộ Xây dựng (QTO → BOQ theo định mức VN) — lợi thế từ 30+ năm kinh nghiệm của CIC trong ngành.

4. SẢN PHẨM & MÔ HÌNH KINH DOANH

4.1. Kiến trúc sản phẩm — 06 phân hệ chức năng lõi

| # | Phân hệ | Mô tả chính | Công nghệ lõi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trực quan hóa 3D / OpenBIM Viewer | Hiển thị, tương tác mô hình IFC trên trình duyệt web; Clash Detection; BCF Issue Tracking | ThatOpen Engine, xeokit-sdk, IfcOpenShell (Open-Source First) |
| 2 | Quản lý tài liệu dự án số | 4 vùng dữ liệu ISO 19650 (WIP→Shared→Published→Archive); luồng phê duyệt; metadata nội địa hóa | Audit Trail bất biến, WORM, chia file ≤500MB |
| 3 | Quản lý tiến độ & chi phí 4D/5D | QTO→BOQ theo định mức VN; Gantt chart 4D; dự toán 5D liên kết mô hình BIM | Định mức Bộ XD, API đơn giá vùng/thời điểm |
| 4 | Quản lý dự án số (Digital PM) | Hỗ trợ cả dự án BIM và không-BIM (2D/PDF); dashboard tiến độ; báo cáo tổng hợp | Agile + Waterfall PM, Kanban |
| 5 | GIS, Digital Twin & Facility Management | GeoBIM; quản lý vận hành bảo trì (FM/COBie); đánh giá công trình xanh (LEED/LOTUS) | GIS integration, IoT sensor data |
| 6 | Quản trị an ninh & phân quyền | RBAC chi tiết đến từng lớp 3D; MFA; VPN/IPsec; SIEM; Timestamping | QCVN 12:2026/BCA (22 nhóm tiêu chí) |

4.2. Mô hình doanh thu

Dự án khai thác 4 kênh doanh thu chính:

| Nền tảng CDE CIC | Kênh doanh thu | Mô hình thu phí |
| --- | --- | --- |
| → | 1. SaaS B2B/B2C | Thuê bao tháng/user |
| → | 2. On-Premise PMU | License + AMC 15%/năm |
| → | 3. On-Premise Sở XD | License + AMC 15%/năm |
| → | 4. On-Premise Doanh nghiệp | License + AMC 15%/năm |

4.3. Chiến lược định giá

| Kênh | Mô hình giá | Đơn giá khởi điểm (2027) | Đơn giá mục tiêu (2030) |
| --- | --- | --- | --- |
| SaaS | Thuê bao tháng/user | 0,5 triệu VNĐ/user/tháng | 0,55 triệu VNĐ/user/tháng |
| On-Premise PMU | License trọn gói | 2,0 tỷ VNĐ/HĐ | 3,0 tỷ VNĐ/HĐ |
| On-Premise Sở Xây dựng | License trọn gói | 1,8 tỷ VNĐ/HĐ | 2,5 tỷ VNĐ/HĐ |
| On-Premise Doanh nghiệp | License trọn gói | 3,0 tỷ VNĐ/HĐ | 4,2 tỷ VNĐ/HĐ |
| Phí bảo trì (AMC) | 15% giá trị HĐ lũy kế/năm | Từ năm thứ 2 sau bàn giao | Doanh thu tái diễn ổn định |

So sánh với đối thủ:

• ACC (Autodesk): 1,5–2,5 triệu VNĐ/user/tháng → CDE CIC rẻ hơn 67–80%

• Trimble Connect: 600K–1,2 triệu VNĐ/user/tháng → CDE CIC rẻ hơn 17–58%

• CDE nội địa: 200K–700K VNĐ/user/tháng → CDE CIC nằm ở phân khúc giữa, cạnh tranh bằng tính năng QCVN 12 + liên thông NDXP

Hợp thức hóa chi phí CDE cho dự án công: Chi phí thuê/mua CDE được hạch toán vào chi phí quản lý dự án (Điều 5.1.d) hoặc chi phí tư vấn (Điều 5.1.đ) theo NĐ Quản lý chi phí ĐTXD — khách hàng B2G có cơ sở pháp lý rõ ràng để lập dự toán mua sắm.

5. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

5.1. Đội ngũ phát triển R&D (giai đoạn CAPEX — 10 nhân sự lõi)

| # | Vị trí (kiêm nhiệm) | Số lượng | Mức lương (triệu VNĐ/tháng) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CTO kiêm Kiến trúc sư hệ thống | 1 | 78 |
| 2 | Senior Đồ họa WebGL/BIM | 3 | 55 |
| 3 | PM kiêm BIM BA/QA | 1 | 55 |
| 4 | Senior Backend kiêm DevOps | 2 | 42 |
| 5 | Frontend/UX | 1 | 36 |
| 6 | Chuyên viên An ninh mạng | 1 | 45 |
| 7 | AI/ML Engineer | 1 | 45 |
|  | TỔNG ĐỘI R&D | 10 | ~508 tr/tháng |

Ghi chú: Áp dụng cơ chế gộp vai trò + AI-assisted coding để tối ưu hiệu suất với đội ngũ tinh gọn. Mức lương khảo sát thực tế thị trường IT Việt Nam Q3/2026.

5.2. Đội ngũ vận hành (giai đoạn OPEX)

| Vị trí | Lương cứng (triệu VNĐ/tháng) | 2027 (6 tháng) | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quản lý vận hành | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bảo trì BIM / IFC Support | 40 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Kỹ sư Backend / DevOps | 42 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Kỹ sư Frontend | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Chuyên viên An ninh (Security Ops) | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kỹ sư QA / Kiểm thử | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nhân viên Sales B2B/B2G | 25 | 2 | 5 | 6 | 6 |
| Chăm sóc KH (Customer Success) | 25 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Hỗ trợ kỹ thuật (L1/L2 Support) | 20 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| Nhân sự G&A (HR, Kế toán, Admin) | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| TỔNG NHÂN SỰ VẬN HÀNH |  | 13 | 21 | 23 | 24 |
| Quỹ lương cứng/tháng |  | 402 tr | 624 tr | 674 tr | 694 tr |

Ghi chú: Đội Sales bố trí 2–6 người để đảm bảo năng lực tiếp cận thị trường B2G (mỗi sales chỉ cần ký 1,5–3,2 HĐ lớn/năm — phù hợp benchmark chu kỳ bán B2G 6–18 tháng).

6. GIẢ ĐỊNH TÀI CHÍNH CỐT LÕI

6.1. Giả định nhân sự

Chi phí nhân sự thực tế bao gồm lương cứng + hệ số tải (Overhead Multiplier) chi trả BHXH (21,5%), BHYT, thuế TNCN, lương tháng 13, thưởng hiệu quả, tuyển dụng/đào tạo, phúc lợi:

| Năm | Quỹ lương cứng/tháng | Thời gian | Hệ số tải | Chi phí nhân sự thực tế/năm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2027 (H2) | 402 triệu | 6 tháng | 1,62 | 3,9 tỷ VNĐ |
| 2028 | 624 triệu | 12 tháng | 1,49 | 11,2 tỷ VNĐ |
| 2029 | 674 triệu | 12 tháng | 1,46 | 11,8 tỷ VNĐ |
| 2030 | 694 triệu | 12 tháng | 1,46 | 12,2 tỷ VNĐ |

Hệ số tải giảm dần từ 1,62 → 1,46 do chi phí tuyển dụng/đào tạo giảm khi đội ngũ ổn định.

6.2. Giả định hạ tầng Cloud trong nước

• Toàn bộ dữ liệu SaaS lưu trữ trên Cloud nội địa (Viettel/VNPT/CMC) — tuân thủ Luật An ninh mạng và NĐ 13/2023/NĐ-CP.

• Chi phí Cloud tỷ lệ thuận với số lượng user SaaS hoạt động và dung lượng lưu trữ BIM tích lũy.

• Khách hàng On-Premise tự chịu chi phí hạ tầng phần cứng cài đặt tại local.

6.3. Giả định doanh thu — Phương pháp tính

Nguyên tắc quan trọng: Doanh thu SaaS được tính trên số user hoạt động trung bình (Average Active Users = [User đầu kỳ + User cuối kỳ] ÷ 2), không phải user cuối kỳ, để phản ánh chính xác doanh thu thực thu trong kỳ.

| Giả định | Giá trị | Cơ sở |
| --- | --- | --- |
| ARPU SaaS ban đầu | 0,5 triệu VNĐ/user/tháng | Nằm giữa dải giá CDE nội địa (200K–700K) |
| Tăng ARPU hàng năm | 4–6% (lên 0,55 tr vào 2030) | Upsell tính năng premium, lạm phát |
| Tỷ lệ Churn SaaS | ~5%/năm | Benchmark B2B SaaS enterprise (thấp nhờ hợp đồng B2G dài hạn) |
| Chu kỳ bán On-Prem B2G | 6–12 tháng | Quy trình phê duyệt mua sắm công |
| Phí AMC | 15% giá trị HĐ lũy kế/năm | Bắt đầu từ năm thứ 2 sau bàn giao |

6.4. Giả định chi phí — Phân tách COGS và OPEX

| Hạng mục | Thuộc COGS (biến đổi) | Thuộc OPEX (cố định/bán cố định) |
| --- | --- | --- |
| Triển khai On-Prem (công tác phí, cài đặt, tùy biến) | ✅ |  |
| Đào tạo chuyển giao khách hàng | ✅ |  |
| API/SDK phân bổ theo lượng sử dụng | ✅ |  |
| Băng thông CDN truyền tải BIM nặng | ✅ |  |
| Cổng thanh toán (1,5–2,5% DT SaaS) | ✅ |  |
| Thuê Cloud (server, storage cố định) |  | ✅ |
| Nhân sự vận hành |  | ✅ |
| Marketing & Sales |  | ✅ |
| License API/SDK cố định hàng năm |  | ✅ |
| Văn phòng, hành chính |  | ✅ |

Tỷ lệ COGS theo kênh:

• SaaS: COGS ~20% doanh thu (chủ yếu hosting biến đổi, API theo usage, bandwidth)

• On-Premise: COGS ~40% doanh thu (triển khai, tùy biến, đào tạo, công tác phí, API phân bổ)

6.5. Giả định ưu đãi thuế

Căn cứ NĐ 353/2025/NĐ-CP về chính sách ưu đãi sản phẩm CNTS trọng điểm và TT 31/2025/TT-BKHCN:

• Miễn thuế TNDN: 4 năm đầu kể từ khi có thu nhập chịu thuế (2029–2032)

• Giảm 50% thuế TNDN: 9 năm tiếp theo (2033–2041)

• Điều kiện: CDE CIC phải đăng ký và được công nhận là sản phẩm CNTS trọng điểm theo TT 31/2025

7. KẾ HOẠCH CHI PHÍ ĐẦU TƯ (CAPEX)

Tổng chi phí đầu tư giai đoạn R&D và chuẩn bị thương mại (2026–2027): 25,1 tỷ VNĐ.

7.1. Phân bổ chi tiết CAPEX (tỷ VNĐ)

| Mã | Hạng mục đầu tư | 2026 | 2027 | Tổng | Giải trình chi tiết |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAP-01 | Nhân sự phát triển lõi | 3,1 | 4,7 | 7,8 | Quỹ lương 10 nhân sự lõi trong 10 tháng R&D (bao gồm overhead). Mức lương khảo sát: CTO ~78 tr/tháng, Senior WebGL/BIM ~55 tr, Senior BE/DevOps ~42 tr, PM/BA ~55 tr. |
| CAP-02 | Trang thiết bị văn phòng | 0,7 | 0,4 | 1,1 | 3 Workstation BIM/WebGL (3×50 tr), 7 laptop cấu hình cao (7×35 tr), thiết bị mạng, tường lửa văn phòng, setup hạ tầng an ninh local. |
| CAP-03 | Bản quyền & API tích hợp | 3,0 | 3,0 | 6,0 | Phí bản quyền SDK BIM/IFC thương mại (ODA SDK), engine WebGL tối ưu, API bản đồ nền số trong thời kỳ phát triển. |
| CAP-04 | Marketing & Sales ra mắt | 0,9 | 4,5 | 5,4 | Nghiên cứu thị trường xây dựng (2026); hội thảo giới thiệu BIM CDE cho PMU/Sở XD, chiến dịch marketing B2B trực tiếp (2027). |
| CAP-05 | Tư vấn, PM & Pháp lý | 1,8 | 3,0 | 4,8 | Tư vấn kỹ thuật, kiểm định an ninh QCVN 12 (Bộ TT&TT), đăng ký sở hữu trí tuệ, thủ tục pháp lý. Bao gồm phí tư vấn nghiệp vụ BIM từ BIMAGE (Singapore). |
|  | TỔNG CỘNG CAPEX | 9,5 | 15,6 | 25,1 | CIC 17,6 tỷ (70%) + NATIF 7,5 tỷ (30%) |

7.2. Phân bổ CAPEX theo nhiệm vụ R&D

| # | Nhiệm vụ R&D | NSNN (NATIF) | CIC đối ứng | Tổng | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Engine đồ họa IFC & OpenBIM Viewer | 4,5 | 2,5 | 7,0 | 10 tháng |
| 2 | Quản lý tài liệu & dự án số | — | 4,0 | 4,0 | 8 tháng |
| 3 | Quản lý 4D/5D chi phí & tiến độ | — | 3,0 | 3,0 | 6 tháng |
| 4 | GIS, Digital Twin, FM, Green Building | — | 3,0 | 3,0 | 5 tháng |
| 5 | An ninh mạng & hạ tầng Cloud | 3,0 | 0,5 | 3,5 | 10 tháng |
| 6 | Thương mại hóa & đào tạo thị trường | — | 4,6 | 4,6 | 6 tháng |
|  | TỔNG | 7,5 | 17,6 | 25,1 |  |

8. KẾ HOẠCH CHI PHÍ VẬN HÀNH (OPEX)

8.1. Nhân sự vận hành (OPX-01)

(Chi tiết bảng lương xem mục 5.2 và 6.1)

| Năm | Số nhân sự | Chi phí thực tế |
| --- | --- | --- |
| 2027 (H2, 6 tháng) | 13 | 3,9 tỷ |
| 2028 | 21 | 11,2 tỷ |
| 2029 | 23 | 11,8 tỷ |
| 2030 | 24 | 12,2 tỷ |

8.2. Hạ tầng Cloud trong nước (OPX-02)

| Hạng mục Cloud | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Giải trình |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Server lưu trữ BIM & Data (Object Storage) | 0,05 | 0,30 | 0,70 | 1,30 | 1,80 | Dung lượng tích lũy tăng dần. Giá ~900 VNĐ/GB/tháng. Đạt quy mô hàng chục TB vào 2030. |
| Server xử lý WebGL & Node (Compute) | 0,05 | 0,30 | 0,60 | 1,00 | 1,30 | VM cấu hình cao (16 vCPU, 64GB RAM) phục vụ render server-side và nén file BIM/IFC. |
| Dịch vụ DevOps, Load Balancer & Firewall | 0,05 | 0,20 | 0,50 | 0,60 | 0,80 | Hạ tầng mạng Cloud, cân bằng tải, CI/CD, monitoring. |
| Bản quyền OS, DB (PostgreSQL Enterprise) & SSL | 0,05 | 0,20 | 0,40 | 0,60 | 0,90 | Phí bản quyền hệ điều hành, DBMS, chứng chỉ SSL. |
| TỔNG CLOUD | 0,2 | 1,0 | 2,2 | 3,5 | 4,8 | Tổng 5 năm: 11,7 tỷ VNĐ |

Chi phí Cloud được điều chỉnh tỷ lệ với số user SaaS hoạt động thực tế (11.000 users mục tiêu 2030).

8.3. Chi phí vận hành khác — CHI TIẾT THEO DÒNG MỤC (OPX-03)

| Dòng mục OPEX khác | 2027 (6 tháng) | 2028 | 2029 | 2030 | Giải trình |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marketing & phát triển kinh doanh B2B/B2G | 3,5 | 7,0 | 8,0 | 9,5 | Hội thảo BIM tỉnh/thành, roadshow PMU/Sở XD, nội dung digital marketing, tài liệu bán hàng, hoa hồng đại lý. |
| License API/SDK định kỳ | 1,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | Phí duy trì bản quyền ODA SDK, API bản đồ, dịch vụ email/notification, công cụ analytics. |
| Thuê văn phòng & tiện ích | 0,5 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | Văn phòng ~120–200m² tại Hà Nội; điện, nước, internet, thiết bị văn phòng. |
| Kiểm thử an ninh & Pentest | 0,5 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | Pentest định kỳ 2 lần/năm, audit QCVN 12 hàng năm, bảo hiểm an ninh mạng. |
| Đào tạo nội bộ & tuyển dụng | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | Headhunter, onboarding, đào tạo chuyên môn (giảm dần khi đội ngũ ổn định). |
| Quỹ dự phòng rủi ro & bảo hiểm | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | Dự phòng outsource khẩn cấp, bảo hiểm tài sản, quỹ phòng ngừa rủi ro công nghệ. |
| TỔNG OPEX KHÁC | 6,3 | 13,2 | 15,5 | 18,6 | Tổng 4 năm: 53,6 tỷ VNĐ |

8.4. Bảng tổng hợp OPEX toàn dự án (tỷ VNĐ)

| Hạng mục OPEX | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Tổng 5 năm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPX-01: Nhân sự vận hành | — | 3,9 | 11,2 | 11,8 | 12,2 | 39,1 |
| OPX-02: Thuê hạ tầng Cloud | 0,2 | 1,0 | 2,2 | 3,5 | 4,8 | 11,7 |
| OPX-03: Chi phí vận hành khác | — | 6,3 | 13,2 | 15,5 | 18,6 | 53,6 |
| TỔNG OPEX | 0,2 | 11,2 | 26,6 | 30,8 | 35,6 | 104,4 |

9. KẾ HOẠCH DOANH THU

9.1. Mục tiêu khối lượng khách hàng

| Phân khúc | 2026 | 2027 (H2) | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. SaaS |  |  |  |  |  |
| – User đầu kỳ | — | 0 | 1.000 | 3.500 | 7.000 |
| – User cuối kỳ | — | 1.000 | 3.500 | 7.000 | 11.000 |
| – User TB hoạt động (dùng tính DT) | — | 500 | 2.250 | 5.250 | 9.000 |
| – ARPU (triệu VNĐ/user/tháng) | — | 0,50 | 0,50 | 0,52 | 0,55 |
| – Số tháng thương mại | 0 | 6 | 12 | 12 | 12 |
| 2. On-Premise PMU |  |  |  |  |  |
| – Hợp đồng mới ký trong năm | 0 | 1 | 5 | 8 | 10 |
| – Đơn giá HĐ mới (tỷ VNĐ/HĐ) | — | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 3,0 |
| – Lũy kế PMU sử dụng | 0 | 1 | 6 | 14 | 24 |
| 3. On-Premise Sở Xây dựng |  |  |  |  |  |
| – Hợp đồng mới ký trong năm | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| – Đơn giá HĐ mới (tỷ VNĐ/HĐ) | — | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 |
| – Lũy kế Sở XD sử dụng | 0 | 1 | 3 | 7 | 12 |
| 4. On-Premise Doanh nghiệp |  |  |  |  |  |
| – Hợp đồng mới ký trong năm | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| – Đơn giá HĐ mới (tỷ VNĐ/HĐ) | — | 3,0 | 3,4 | 3,8 | 4,2 |
| – Lũy kế DN sử dụng | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 |

Kiểm tra năng lực Sales:

| Năm | Đội Sales | Tổng HĐ mới cần ký | HĐ/người/năm | Đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2027 (6 tháng) | 2 | 3 | 1,5 | ✅ Khả thi — có sẵn pipeline từ giai đoạn marketing CAPEX |
| 2028 | 5 | 9 | 1,8 | ✅ Khả thi — phù hợp benchmark B2G (2–3 HĐ/người) |
| 2029 | 6 | 15 | 2,5 | ✅ Khả thi — đội ngũ đã có kinh nghiệm, referral từ KH cũ |
| 2030 | 6 | 19 | 3,2 | ⚠️ Tham vọng nhưng đạt được nhờ brand awareness + AMC tái ký |

9.2. Chi tiết tính doanh thu theo kênh

Kênh SaaS

| Năm | User TB hoạt động | ARPU (tr/tháng) | Số tháng | Doanh thu SaaS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2027 | 500 | 0,50 | 6 | 1,5 tỷ |
| 2028 | 2.250 | 0,50 | 12 | 13,5 tỷ |
| 2029 | 5.250 | 0,52 | 12 | 32,8 tỷ |
| 2030 | 9.000 | 0,55 | 12 | 59,4 tỷ |

Công thức: DT SaaS = User TB hoạt động × ARPU × Số tháng

Kênh On-Premise PMU (Ban quản lý dự án)

| Năm | DT HĐ mới (HĐ × Đơn giá) | AMC (15% × lũy kế HĐ năm trước) | Tổng DT PMU |
| --- | --- | --- | --- |
| 2027 | 1 × 2,0 = 2,0 | 0 (năm đầu) | 2,0 tỷ |
| 2028 | 5 × 2,3 = 11,5 | 15% × 2,0 = 0,3 | 11,8 tỷ |
| 2029 | 8 × 2,6 = 20,8 | 15% × 13,5 = 2,0 | 22,8 tỷ |
| 2030 | 10 × 3,0 = 30,0 | 15% × 34,3 = 5,1 | 35,1 tỷ |

Kênh On-Premise Sở Xây dựng

| Năm | DT HĐ mới | AMC | Tổng DT Sở XD |
| --- | --- | --- | --- |
| 2027 | 1 × 1,8 = 1,8 | 0 | 1,8 tỷ |
| 2028 | 2 × 2,0 = 4,0 | 15% × 1,8 = 0,3 | 4,3 tỷ |
| 2029 | 4 × 2,2 = 8,8 | 15% × 5,8 = 0,9 | 9,7 tỷ |
| 2030 | 5 × 2,5 = 12,5 | 15% × 14,6 = 2,2 | 14,7 tỷ |

Kênh On-Premise Doanh nghiệp lớn

| Năm | DT HĐ mới | AMC | Tổng DT DN |
| --- | --- | --- | --- |
| 2027 | 1 × 3,0 = 3,0 | 0 | 3,0 tỷ |
| 2028 | 2 × 3,4 = 6,8 | 15% × 3,0 = 0,5 | 7,3 tỷ |
| 2029 | 3 × 3,8 = 11,4 | 15% × 9,8 = 1,5 | 12,9 tỷ |
| 2030 | 4 × 4,2 = 16,8 | 15% × 21,2 = 3,2 | 20,0 tỷ |

9.3. Bảng tổng hợp doanh thu (tỷ VNĐ)

| Kênh doanh thu | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Tổng 5 năm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SaaS | 0 | 1,5 | 13,5 | 32,8 | 59,4 | 107,2 |
| On-Premise PMU | 0 | 2,0 | 11,8 | 22,8 | 35,1 | 71,7 |
| On-Premise Sở XD | 0 | 1,8 | 4,3 | 9,7 | 14,7 | 30,5 |
| On-Premise DN | 0 | 3,0 | 7,3 | 12,9 | 20,0 | 43,2 |
| TỔNG DOANH THU | 0 | 8,3 | 36,9 | 78,2 | 129,2 | 252,6 |

Cơ cấu doanh thu 2030: SaaS 46% | On-Prem PMU 27% | Sở XD 11% | DN 16%

| Kênh | Doanh thu 2030 (tỷ VNĐ) | Tỷ trọng |
| --- | --- | --- |
| SaaS | 59,4 | ████████████████████░░░░░░░░░░ 46% |
| On-Premise PMU | 35,1 | ████████████░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 27% |
| On-Premise DN | 20,0 | ███████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 16% |
| On-Premise Sở XD | 14,7 | █████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 11% |
| Tổng | 129,2 | 100% |

10. KẾT QUẢ TÀI CHÍNH & DÒNG TIỀN

10.1. Giá vốn hàng bán (COGS) phân tách theo kênh

| Kênh | Tỷ lệ COGS | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Thành phần COGS chính |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SaaS | 20% | 0,3 | 2,7 | 6,6 | 11,9 | Hosting biến đổi, API theo usage, bandwidth CDN, cổng thanh toán |
| On-Premise | 40% | 2,7 | 9,4 | 18,2 | 27,9 | Triển khai local, tùy biến, đào tạo, công tác phí, API/SDK phân bổ |
| Tổng COGS |  | 3,0 | 12,1 | 24,8 | 39,8 |  |
| Biên lợi nhuận gộp |  | 64% | 67% | 68% | 69% | Tăng dần nhờ tỷ trọng SaaS (COGS 20%) tăng |

Ghi chú phân tách COGS vs OPEX Cloud: COGS chỉ bao gồm chi phí biến đổi theo doanh thu (bandwidth CDN, hosting biến đổi theo số user). Chi phí Cloud cố định (server compute, storage baseline, DevOps tools) nằm trong OPEX.

10.2. Bảng dòng tiền P&L toàn dự án (tỷ VNĐ)

| Chỉ tiêu tài chính | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Doanh thu | 0 | 8,3 | 36,9 | 78,2 | 129,2 | 252,6 |
| Giá vốn hàng bán (COGS) | 0 | (3,0) | (12,1) | (24,8) | (39,8) | (79,7) |
| Lợi nhuận gộp | 0 | 5,3 | 24,8 | 53,4 | 89,4 | 172,9 |
| Biên lợi nhuận gộp | — | 64% | 67% | 68% | 69% | 68% |
| Chi phí đầu tư CAPEX | (9,5) | (15,6) | — | — | — | (25,1) |
| Chi phí vận hành OPEX | (0,2) | (11,2) | (26,6) | (30,8) | (35,6) | (104,4) |
| Lợi nhuận trước thuế (EBIT) | (9,7) | (21,5) | (1,8) | +22,6 | +53,8 | +43,4 |
| Thuế TNDN (miễn 4 năm theo NĐ 353) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dòng tiền ròng dự án | (9,7) | (21,5) | (1,8) | +22,6 | +53,8 | +43,4 |
| Dòng tiền ròng tích lũy | (9,7) | (31,2) | (33,0) | (10,4) | +43,4 |  |

10.3. Bảng dòng tiền ròng của riêng chủ đầu tư CIC (tỷ VNĐ)

Do NATIF tài trợ 30% CAPEX phát triển (7,5 tỷ VNĐ), gánh nặng dòng tiền đầu tư của CIC được tối ưu:

| Chỉ tiêu | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lợi nhuận gộp | 0 | 5,3 | 24,8 | 53,4 | 89,4 | 172,9 |
| CAPEX của CIC (70%) | (6,7) | (10,9) | — | — | — | (17,6) |
| OPEX | (0,2) | (11,2) | (26,6) | (30,8) | (35,6) | (104,4) |
| Dòng tiền ròng CIC | (6,9) | (16,8) | (1,8) | +22,6 | +53,8 | +50,9 |
| Tích lũy CIC | (6,9) | (23,7) | (25,5) | (2,9) | +50,9 |  |

10.4. Các chỉ số hiệu quả tài chính (WACC = 12%)

| Chỉ số | Toàn dự án | Riêng CIC | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| NPV | +20,0 tỷ VNĐ | +27,0 tỷ VNĐ | Dương — đạt yêu cầu khả thi |
| IRR | ~32% | ~42% | Vượt xa WACC 12% |
| Hòa vốn dòng tiền năm | Q1/2029 | Q1/2029 | EBIT chuyển dương từ 2029 |
| Hoàn vốn lũy kế | ~Q1/2030 | ~Q1/2030 | ~3,5 năm sau thương mại hóa |
| Cash burn tối đa | -33,0 tỷ (cuối 2028) | -25,5 tỷ (cuối 2028) | Đỉnh vốn cần huy động |
| Doanh thu hòa vốn NPV | ≥83% Base Case | — | Doanh thu có thể giảm tối đa 17% mà NPV vẫn ≥ 0 |

Công thức kiểm chứng NPV:

NPV = -9,7 + (-21,5)/1,12¹ + (-1,8)/1,12² + 22,6/1,12³ + 53,8/1,12⁴

= -9,7 + (-19,20) + (-1,43) + 16,09 + 34,19

= +19,95 ≈ +20,0 tỷ VNĐ ✓

11. PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY

11.1. Ba kịch bản tài chính

Kịch bản Lạc quan (Optimistic: +20% doanh thu)

Giả định: Chính sách bắt buộc BIM được thực thi mạnh mẽ, tốc độ chuyển đổi số ngành xây dựng nhanh hơn dự kiến.

| Chỉ tiêu | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Doanh thu (+20%) | 0 | 10,0 | 44,3 | 93,8 | 155,0 |
| EBIT | (9,7) | (20,4) | +3,2 | +33,2 | +71,6 |
| Tích lũy | (9,7) | (30,1) | (26,9) | +6,3 | +77,9 |

Kịch bản Cơ sở (Base Case — bản kế hoạch chính)

| Chỉ tiêu | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Doanh thu | 0 | 8,3 | 36,9 | 78,2 | 129,2 |
| EBIT | (9,7) | (21,5) | (1,8) | +22,6 | +53,8 |
| Tích lũy | (9,7) | (31,2) | (33,0) | (10,4) | +43,4 |

Kịch bản Bi quan (Pessimistic: -30% doanh thu)

Giả định: Tiếp cận B2G chậm do quy trình phê duyệt kéo dài, cạnh tranh từ đối thủ nội địa gay gắt hơn dự kiến.

| Chỉ tiêu | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Doanh thu (-30%) | 0 | 5,8 | 25,8 | 54,7 | 90,4 |
| EBIT | (9,7) | (23,1) | (9,3) | +6,5 | +26,9 |
| Tích lũy | (9,7) | (32,8) | (42,1) | (35,6) | (8,7) |

11.2. So sánh chỉ số 3 kịch bản

| Chỉ số | Lạc quan (+20%) | Cơ sở | Bi quan (-30%) |
| --- | --- | --- | --- |
| NPV (WACC 12%) | +43,8 tỷ ✅ | +20,0 tỷ ✅ | -16,0 tỷ ❌ |
| IRR | ~45% | ~32% | ~5% |
| Hoàn vốn lũy kế | Q2/2029 | Q1/2030 | Không đạt 5 năm* |
| Cash burn tối đa | -30,1 tỷ | -33,0 tỷ | -42,1 tỷ |
| Xác suất ước tính | ~20% | ~50% | ~30% |

Kịch bản bi quan: Dự án hoàn vốn vào giữa năm 2031 nếu xu hướng tăng trưởng tiếp diễn.

| Năm | Lạc quan (+20%) | Cơ sở | Bi quan (-30%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026 | (9,7) | (9,7) | (9,7) |
| 2027 | (30,1) | (31,2) | (32,8) |
| 2028 | (26,9) | (33,0) | (42,1) |
| 2029 | +6,3 | (10,4) | (35,6) |
| 2030 | +77,9 | +43,4 | (8,7) |

11.3. Phân tích các biến nhạy cảm (Tornado Analysis)

| Biến số | Thay đổi | Tác động lên NPV | Độ nhạy |
| --- | --- | --- | --- |
| Doanh thu tổng thể | ±10% | ±12 tỷ | 🔴 Rất cao |
| Số user SaaS cuối 2030 | 11.000 → 8.000 / 14.000 | -8 / +10 tỷ | 🔴 Rất cao |
| ARPU SaaS | ±0,1 tr/user/tháng | ±7 tỷ | 🟠 Cao |
| Số HĐ On-Prem/năm | ±30% | ±8 tỷ | 🟠 Cao |
| OPEX nhân sự | ±15% | ∓4 tỷ | 🟡 Trung bình |
| OPEX Cloud | ±30% | ∓2,5 tỷ | 🟡 Trung bình |
| WACC | 10% / 14% | +5 / -4 tỷ | 🟡 Trung bình |
| Trễ thương mại 6 tháng | DT 2027 = 0 | -15 tỷ | 🔴 Rất cao |

Điểm hòa vốn NPV: Doanh thu thực tế ≥ 83% kế hoạch Cơ sở thì NPV ≥ 0.

12. QUẢN TRỊ RỦI RO

12.1. Ma trận rủi ro

| # | Rủi ro | Xác suất | Tác động | Mức độ | Phương án kiểm soát |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Trễ tiến độ R&D — đội 10 người không hoàn thành CDE phức tạp trong 10 tháng | Trung bình | Rất cao | 🔴 | ① Milestone bonus theo mốc hoàn thành cụ thể; ② Trích quỹ outsource phòng ngừa (1–2 đối tác backup); ③ MVP Agile: ưu tiên phân hệ 1+2+6 ra mắt trước. |
| R2 | Chi phí Cloud phát sinh — dung lượng BIM/IFC SaaS tăng đột biến vượt dự toán | Trung bình | Cao | 🟠 | ① Nén file IFC sang định dạng nhị phân tối ưu (giảm ~70% dung lượng); ② Storage quota theo cấp tài khoản SaaS, thu phí phụ trội khi vượt quota; ③ Cold storage tự động cho dữ liệu >6 tháng không truy cập. |
| R3 | Tiếp cận B2G chậm — quy trình phê duyệt mua sắm công kéo dài >12 tháng | Cao | Cao | 🔴 | ① Tập trung 5 tỉnh/TP trọng điểm chuyển đổi số (HN, HCM, ĐN, BD, HP); ② Chứng minh ROI tiết kiệm 5–10% chi phí QLDA; ③ Pilot miễn phí 3 tháng cho 2–3 dự án công mẫu. |
| R4 | Cạnh tranh nội địa — NovaCDE, VinaCDE, BuildTab CDE+ chiếm thị phần SME | Trung bình | Trung bình | 🟡 | ① Không cạnh tranh SME — tập trung phân khúc B2G (QCVN 12, NDXP); ② Điều 31 Luật CNTS ưu tiên sản phẩm trong nước cho cơ quan nhà nước; ③ Domain knowledge 5D (định mức Bộ XD). |
| R5 | Rủi ro tài chính & thanh khoản — CIC cần bỏ ra 25,5 tỷ trước khi hoàn vốn | Thấp | Rất cao | 🟠 | ① Giải ngân NATIF 7,5 tỷ đúng tiến độ giảm áp lực; ② Dùng dòng tiền hoạt động kinh doanh hiện tại của CIC làm dự phòng; ③ Cân nhắc huy động thêm vốn từ Quỹ Đầu tư Phát triển nếu cần. |
| R6 | Rủi ro công nghệ engine IFC — Open-Source ThatOpen/xeokit chưa ổn định cho dự án lớn | Thấp | Cao | 🟡 | ① Open-Source First nhưng có dự phòng chuyển sang xeokit commercial/server-side rendering; ② Benchmark hiệu năng sớm trong Q4/2026; ③ Contribute ngược vào cộng đồng open-source để ổn định engine. |
| R7 | Rủi ro pháp lý — NATIF không phê duyệt tài trợ hoặc giải ngân chậm | Trung bình | Cao | 🟠 | ① Hồ sơ bám sát NĐ 77/2026 và mẫu Đề xuất nhiệm vụ NĐ 30; ② CIC có năng lực tự tài trợ 100% CAPEX (tăng cash burn nhưng khả thi); ③ Tìm kiếm nguồn vốn thay thế từ các quỹ đầu tư CNTT. |
| R8 | An ninh mạng — tấn công, rò rỉ dữ liệu BIM nhạy cảm (dự án quốc phòng, hạ tầng trọng điểm) | Thấp | Rất cao | 🟠 | ① Security by Design từ đầu; ② QCVN 12:2026/BCA (22 nhóm tiêu chí); ③ Pentest định kỳ 2 lần/năm; ④ NDA chặt chẽ; ⑤ SIEM + Audit Trail bất biến; ⑥ Bảo hiểm an ninh mạng. |

12.2. Kế hoạch dự phòng khi doanh thu chỉ đạt 60% kế hoạch

Nếu sau 18 tháng thương mại (cuối 2028) doanh thu tích lũy <60% mục tiêu:

| Ưu tiên | Hành động | Tác động tài chính ước tính |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cắt giảm OPEX Marketing 30% (chuyển từ outbound sang inbound/referral) | Tiết kiệm ~3 tỷ/năm |
| 2 | Giữ nguyên đội kỹ thuật lõi, thu hẹp Support/CS về 60% | Tiết kiệm ~2 tỷ/năm |
| 3 | Tạm hoãn phân hệ 4+5 (Digital Twin, Green Building), tập trung phân hệ 1+2+3+6 | Giảm OPEX Cloud ~1 tỷ/năm |
| 4 | Tăng tỷ trọng On-Premise (biên lợi nhuận gộp cao hơn theo giá trị tuyệt đối) | Cải thiện cash flow |
| 5 | Tìm kiếm đối tác chiến lược (Viettel, VNPT, FPT) để chia sẻ chi phí phát triển | Giảm 20-30% OPEX Cloud |

13. KPI & MỐC ĐÁNH GIÁ

13.1. Mốc nghiệm thu R&D

| Tháng | Thời điểm | Mốc nghiệm thu | Tiêu chí đánh giá |
| --- | --- | --- | --- |
| T+2 | 11/2026 | MVP IFC Viewer trên Web | Hiển thị được ≥3 LOI (Level of Information) trên trình duyệt |
| T+4 | 01/2027 | Phân hệ 1+2 hoàn thiện | 3D Viewer + Quản lý tài liệu 4 vùng ISO 19650 chạy ổn định |
| T+6 | 03/2027 | Chứng nhận hợp quy QCVN 12 | Đạt chứng nhận từ tổ chức đánh giá sự phù hợp được Bộ TT&TT chỉ định |
| T+8 | 04/2027 | Phân hệ 3+4+5 hoàn thiện | Clash Detection + QTO + GIS/Digital Twin |
| T+10 | 06/2027 | Nghiệm thu toàn bộ & Go-Live | 6 phân hệ đầy đủ, sẵn sàng thương mại hóa |

13.2. KPI kinh doanh hàng năm

| KPI | 2027 (H2) | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Doanh thu (tỷ VNĐ) | 8,3 | 36,9 | 78,2 | 129,2 |
| User SaaS cuối kỳ | 1.000 | 3.500 | 7.000 | 11.000 |
| HĐ On-Prem mới | 3 | 9 | 15 | 19 |
| Lũy kế KH On-Prem | 3 | 12 | 27 | 46 |
| Biên LN gộp | 64% | 67% | 68% | 69% |
| EBIT (tỷ VNĐ) | (21,5) | (1,8) | +22,6 | +53,8 |
| Dòng tiền tích lũy | (31,2) | (33,0) | (10,4) | +43,4 |
| SaaS Churn Rate | <8% | <6% | <5% | <5% |
| NPS (Net Promoter Score) | ≥30 | ≥40 | ≥50 | ≥55 |
| Uptime SLA | ≥99,5% | ≥99,7% | ≥99,9% | ≥99,9% |

13.3. Điểm quyết định chiến lược (Stage Gates)

| Gate | Thời điểm | Câu hỏi quyết định | Hành động nếu KHÔNG đạt |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | 03/2027 | QCVN 12 có đạt chứng nhận? | Dồn nguồn lực sửa lỗi an ninh; lùi Go-Live tối đa 3 tháng |
| G2 | 12/2027 | Doanh thu H2/2027 ≥ 5 tỷ? | Điều chỉnh giá; tăng pilot miễn phí; xem xét pivot sang B2B |
| G3 | 06/2028 | Pipeline On-Prem ≥ 15 leads? | Tăng đội Sales; bổ sung kênh đại lý/partner |
| G4 | 12/2028 | Doanh thu 2028 ≥ 25 tỷ? | Kích hoạt kế hoạch dự phòng (mục 12.2) |
| G5 | 06/2029 | EBIT chuyển dương? | Cắt giảm OPEX 15%; thu hẹp phạm vi sản phẩm |
| G6 | 12/2029 | Tích lũy > -15 tỷ? | Tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược hoặc M&A |

PHỤ LỤC

A. Danh mục viết tắt

| Viết tắt | Đầy đủ |
| --- | --- |
| AMC | Annual Maintenance Contract (Phí bảo trì hàng năm) |
| ARPU | Average Revenue Per User (Doanh thu trung bình/người dùng) |
| BIM | Building Information Modeling |
| CAPEX | Capital Expenditure (Chi phí đầu tư) |
| CDE | Common Data Environment (Môi trường dữ liệu chung) |
| COGS | Cost of Goods Sold (Giá vốn hàng bán) |
| EBIT | Earnings Before Interest and Tax |
| IFC | Industry Foundation Classes (Định dạng trao đổi BIM) |
| IRR | Internal Rate of Return (Tỷ suất sinh lời nội bộ) |
| NATIF | National Technology Innovation Fund (Quỹ ĐMCN Quốc gia) |
| NDXP | Nền tảng Trao đổi dữ liệu quốc gia |
| NPV | Net Present Value (Giá trị hiện tại ròng) |
| OPEX | Operational Expenditure (Chi phí vận hành) |
| PMU | Project Management Unit (Ban quản lý dự án) |
| QCVN | Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam |
| SaaS | Software as a Service |
| TAM | Total Addressable Market (Tổng thị trường có thể tiếp cận) |
| WACC | Weighted Average Cost of Capital (Chi phí sử dụng vốn bình quân) |